目录

1. 成本总述	4

1.1 赛季经费概况	4

1.2 预算情况	4

1.3 已支出情况	4

1.4 后续使用计划	4

2. 预算分析	错误!未定义书签。

2.1 成本异常分析	4

2.1.1 原因分析	4

2.1.2 解决方案	5

2.2 其他分析	5

- 成本总述

赛季概况

本赛季预算情况：中德机器人学院提供场地，设备以及部分耗材，团委支持7万元，智造学院支持1.2万元。

预算情况

步兵花费约3万元。源于中德机器人学院、智造学院、计算机学院和团委。

裁判系统购买花费约1.5万元。源于团委。

能量机关制作花费约3千元，耗材开销约1.2万元。源于团委。

场地、设备及部分耗材。源于中德机器人学院。

已支出情况

目前总支出约7万元（包括差旅费的1万元）步兵花费约3万元，裁判系统购买花费约1.5万元，能量机关制作花费约3千元，耗材开销约1.2万元，超出计划额度6千元左右。

后续使用计划

这一赛季的付出为了下一赛季全国联盟RMUL以及RMUC做基础准备，有这一次打头阵后面队友在各方面都有了基础性的提高，后续在经费充裕的情况下，将比赛规模提升层次以及机器人的性能方面可以有很大的提升空间，越战越勇。将使用在车辆悬挂系统迭代（为单项赛步兵竞速与做准备）约5千元，新步兵制作，哨兵以及英雄验证机以及场地道具，总计约1万元。

  - 2.1 成本异常分析

    - 2.1.1原因分析

超支原因：

- 预算不足，材料方面选择困难造成经济的损失

- 图纸错误导致一批零件加工几次的情况

- 部分日常开销预算不足需后续补充

- 使用不当造成工具、零件、电机等耗材的损耗

- 耗材预算太少，后续补充时漏算

    - 2.1.2解决方案

- 提高预算金额

- 每一笔能开票的支出都计算好税费，防止税费漏算

- 多次核对图纸，确认后再外发加工

- 合理计划预算并控制开销

- 全员规范使用工具、零件、电机等，减少耗材无端的浪费

- 首先合理增加耗材预算，其次补充耗材时认真记录开销

  - 2.2其他分析

无